Linux系统管理与Shell编程

项目开题报告

学院：  信息科学技术学院

专业：  计算机科学与技术

班级：     23508012

组员学号姓名：

2350801223吴方国

2350801225徐昊冉

2350801226严邃涵

2350801211李亮

大学生文件自动整理工具项目规划书

（一）项目概述

本项目基于 Linux Shell 脚本（Bash） 开发一款面向大学生的文件自动整理工具，针对学生电脑下载目录、桌面等位置课件、代码、截图、压缩包混杂，重复文件、大文件、过期文件堆积，文件命名混乱等痛点，实现文件智能分类、重复文件清理、大文件/旧文件检测、文件名规范化、定时自动整理等功能，提升学生文件管理效率，降低手动整理的繁琐性。

（二）项目开发目标

- 2.1 核心目标

- （1）实现文件按后缀自动分类归档，将 PDF、代码、图片、压缩包移动至对应文件夹；

- （2）基于 md5sum 实现文件哈希比对，检测重复文件，生成清理报告；

- （3）筛选大于 100MB 的大文件、30 天未访问的过期文件，输出提醒清单；

- （4）自动规范化截图类文件名，统一命名格式；

- （5）配置 crontab 定时任务，实现无人值守自动整理；

- （6）完善权限校验、日志记录，保证脚本稳定安全运行；

- （7）提供清晰的操作文档，支持 Linux 系统一键部署。

- 2.2 扩展目标

- （1）实时监控：使用 inotifywait 监控目录变动，文件到达后自动触发整理；

- （2）空间统计：生成磁盘使用分析报告，各分类占用一目了然；

- （3）安全备份：整理前自动创建快照备份，支持一键撤销误操作；

- （4）全文检索：建立文件索引，支持按名称/类型/时间快速搜索；

- （5）智能命名增强：从文件名提取课程关键词（高数、线代、C语言等），自动加入命名。

（三）核心功能模块规划

| 功能模块 | 功能详情 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 智能分类模块 | 识别.pdf、.c/.py、.jpg/.png、.zip等后缀，自动创建课件、代码、截图、压缩包目录，移动对应文件 | find遍历文件、mv移动文件、条件判断语句 |
| 重复文件清理模块 | 通过md5sum计算文件哈希值，比对哈希识别重复文件，生成报告，可选删除重复项 | md5sum、awk数据处理、文件输出报告 |
| 大文件 & 旧文件清理模块 | 查找 > 100MB 文件；获取文件访问时间，筛选 30 天未访问文件，输出提醒 | stat获取文件元数据、find大小 / 时间筛选、grep过滤 |
| 命名规范化模块 | 匹配IMG_xxxx格式截图，重命名为截图_年-月-日标准格式 | sed/awk字符串处理、正则匹配、mv重命名 |
| 定时整理模块 | 配置 Linux 定时任务，按指定周期自动执行整理脚本 | crontab定时任务配置 |
| 权限 & 日志模块 | 校验脚本与文件操作权限，记录整理日志，排查异常问题 | 文件权限管理、日志文件写入 |
| 实时监控模块 | 使用 inotifywait 监控 Downloads/Desktop 目录，文件变动后延迟5秒自动触发整理；支持守护进程模式 | inotifywait 内核监控、daemon 后台进程、trap 信号处理 |
| 空间统计模块 | 生成磁盘使用分析报告，各分类文件数/空间占用统计，命令行仪表盘展示 | du/df 统计、awk 格式化输出、ASCII 表格绘制 |
| 安全备份模块 | 整理前自动创建 .sfo_backup/时间戳/ 快照，记录备份清单，支持一键恢复 | cp -r 快照、tar 打包、清单文件管理 |
| 全文检索模块 | 建立文件索引数据库，支持按文件名/类型/大小/时间组合搜索，模糊匹配 | find 索引、grep 搜索、locate 机制、文本数据库 |

- 技术栈规划

| 层级 | 技术/工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 脚本语言 | Bash (Shell) | 主开发语言，兼容 POSIX |
| 文件操作 | find、mv、cp、rm、mkdir、touch | 文件遍历、移动、复制、删除 |
| 哈希计算 | md5sum、sha256sum | 重复文件检测（MD5快速，SHA256安全） |
| 文本处理 | grep、sed、awk、cut、tr | 日志解析、文件名处理、数据格式化 |
| 时间处理 | stat、date、find -atime/-mtime | 文件时间获取、旧文件筛选 |
| 监控机制 | inotifywait (inotify-tools) | 实时监控目录变动 \[扩展] |
| 定时任务 | crontab、at | 周期性自动执行 |
| 空间统计 | du、df | 目录大小、磁盘使用率 |
| 权限管理 | chmod、chown、ls -l | 文件权限校验与修复 |
| 进程控制 | nohup、&、trap、kill | 守护进程、信号处理 |
| 日志管理 | tee、logrotate | 日志记录与轮转 |
| 编码处理 | convmv、iconv、file -i | 文件名编码检测与修复 \[扩展] |

- 开发周期规划（共 4 周）

| 周次 | 阶段 | 主要任务 | 具体工作 | 产出物 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 准备阶段 | 需求分析、架构设计、环境搭建 | 细化功能需求；设计目录结构与模块接口；搭建开发环境（VM/WSL）；编写基础框架（sfo.sh、utils.sh、配置文件） | 需求规格说明书、架构设计图、基础框架代码 | 设计评审 |
| 第2周 | 核心开发 | 4个核心模块编码与单元测试 | 实现 classify.sh（智能分类）；实现 duplicate.sh（重复检测）；实现 cleanup.sh（大文件/旧文件清理）；实现 rename.sh（命名规范）；编写各模块单元测试 | 4个核心模块代码、单元测试报告 | 代码走查 |
| 第3周 | 增强开发 | 4个扩展模块 + 系统集成 | 实现 monitor.sh（实时监控）；实现 stats.sh（空间统计）；实现 backup.sh（安全备份）；实现 search.sh（全文检索）；集成所有模块；实现日志与权限模块；配置 crontab 定时任务 | 完整系统代码、集成测试报告 | 集成测试 |
| 第4周 | 收尾阶段 | 优化、文档、演示准备 | 性能优化（大目录处理速度）；边界情况处理（特殊文件名、权限不足）；编写 README 使用文档；编写项目报告；制作答辩PPT；准备演示环境（测试文件集） | 优化后代码、完整文档、PPT、演示视频 | 终期答辩 |

（六）部署与使用规划

- 运行环境：Ubuntu、CentOS 等主流 Linux 发行版；

- 部署方式：一键 Shell 脚本部署，赋予执行权限后直接运行；

- 演示方式：在下载目录放入测试文件，执行脚本，直观展示自动分类、清理效果。

（七）预期成果

- 完整可运行的 Shell 整理脚本；

- 定时任务配置方案；

- 项目文档、使用说明、测试报告；

- 答辩可直接演示，功能直观易懂。